项目绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 曼弄枫街道南联山村委会坝其三组生产道路建设项目 |  |  |  | 项目负责人及电话 |  |  |  |  | 玉涛13578161619 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 景洪市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 景洪市人民政府曼弄枫街道办事处 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 10 | 100% | 10 |
| 资金情况 （万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 10 | 100% | － |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  | － |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  | － |
| 年度总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施，改善村民通行条件，为生产生活提供有力保障，是人民群众正常生产、生活的需要，更进一步提高群众的幸福感和获得感。 |  |  |  |  |  | 通过生产生活道路建设项目，切实保障村民生产生活，提升村民的幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 生产道路硬化里程（米） |  | ≥ 70米 |  | ≥ 70米 |  | ≥ 70米 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 数量指标 | 水沟长度30米 |  | ≥60米 |  | ≥60米 |  | ≥40米 |  |  | 10 | 7 |  |
|  |  | 数量指标 | 砌筑毛石 | ≥290m3 |  |  | ≥290m3 |  | ≥290m3 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 道路硬化成本（元/平方米） | ≤1206元/平方米 |  |  | ≤1206元/平方米 |  | ≤1206元/平方米 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 以工代赈劳务发放标准（元/工） | =200元/工 |  |  | =200元/工 |  | =200元/工 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工/完工及时率 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施为当地群众增加收入（总收入） | ≥5.7万元 |  |  | ≥5.7万元 |  | ≥5.7万元 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 实施以工代赈项目劳务费发放比例 | ≥15% |  |  | ≥15% |  | ≥15% |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益群众户数 | ≥29户 |  |  | ≥29户 |  | ≥29户 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 受益群众人数 | ≥170人 |  |  | ≥170人 |  | ≥170人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥20年 |  |  | ≥20年 |  | ≥20年 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | ≥90% |  |  | 10 | 10 |  |
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 | 优 |

备注：1.分值设置一般为产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。